Website bán quần áo eiser

Test Plan

Version 1.0

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025

Mục lục

Table of Contents

1. Giới thiệu	2

1.1. Mục đích	2

1.2. Bối cảnh	3

1.3. Phạm vi	3

1.4. Danh sách rủi ro	3

2. Hạng mục được kiểm thử	4

2.1. Chức năng	4

2.2. Khả năng sử dụng	5

2.3. Tương thích	5

2.4. Giao diện	5

2.5. Bảo mật	5

2.6. Cơ sở dữ liệu	6

2.7. Hiệu năng	6

2.8. Kiểm thử hồi quy	6

2.9. API	6

3. Hạng mục không được kiểm thử	6

4. Tiêu chí kiểm thử chấp nhận	7

5. Chiến lược kiểm thử	7

5.1. Phương pháp kiểm thử	7

5.2. Loại kiểm thử	7

5.3. Cấp độ kiểm thử	8

6.1. Nguồn nhân lực	10

6.2. Lịch trình kiểm thử	11

7. Môi trường kiểm thử	12

7.1 Phần cứng	12

7.2. Phần mềm	12

7.3. Hạ tầng	13

8. Tài liệu bàn giao	14

# 1. Giới thiệu

## 1.1. Mục đích

Tài liệu Kế hoạch Kiểm thử (Test Plan) này được xây dựng cho hệ thống thương mại điện tử eCommerce Full Stack nhằm định nghĩa chiến lược, phương pháp và quy trình kiểm thử xuyên suốt vòng đời phát triển phần mềm. Mục tiêu chính bao gồm:

- Xác định phạm vi và giới hạn kiểm thử để tập trung nguồn lực vào các chức năng trọng yếu của hệ thống thương mại điện tử

- Thiết lập chiến lược kiểm thử đa tầng (Unit → Integration → System → Acceptance) theo mô hình V-Model kết hợp phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro (Risk-Based Testing)

- Chuẩn hóa quy trình thực thi kiểm thử với các tiêu chí vào/ra (Entry/Exit Criteria) rõ ràng, đảm bảo tính nhất quán và có thể lặp lại

- Định nghĩa cơ sở hạ tầng, công cụ và dữ liệu kiểm thử để hỗ trợ triển khai kiểm thử tự động trong quy trình CI/CD

- Cung cấp khung quản lý và theo dõi chất lượng phần mềm thông qua các chỉ số đo lường (metrics) và báo cáo kiểm thử

Tài liệu này đóng vai trò là kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động kiểm thử, đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng các yêu cầu chức năng, phi chức năng và trải nghiệm người dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử bán quần áo.

## 1.2. Bối cảnh

Hệ thống là website thương mại điện tử eiser, cung cấp nền tảng mua bán quần áo trực tuyến cho khách hàng. Hệ thống hướng đến phục vụ khách hàng mua quần áo trực tuyến, đồng thời cung cấp các chức năng quản trị cho nhân viên bán hàng và quản trị viên hệ thống.

## 1.3. Phạm vi

Tài liệu kế hoạch kiểm thử này mô tả các hoạt động kiểm thử cho website eiser trong suốt vòng đời phát triển và triển khai. Phạm vi bao gồm kiểm thử chức năng, unit test, integration test, hệ thống và chấp nhận, dựa trên các yêu cầu trong tài liệu SRS, được thực hiện trên môi trường Development và Production theo kế hoạch.

## 1.4. Danh sách rủi ro

| Rủi ro | Mức độ | Ảnh hưởng | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiếu test case cho các luồng nghiệp vụ quan trọng (Đặt hàng, Thanh toán, Quản lý đơn) | Cao | Bỏ sót lỗi nghiêm trọng, hệ thống hoạt động sai trong Production, gây thiệt hại tài chính và uy tín. | Áp dụng Risk-Based Testing, ưu tiên thiết kế và thực thi test case cho các luồng High Impact trước. Lập danh sách use case từ yêu cầu và review với nhóm phát triển. |
| Lỗi nghiêm trọng không được phát hiện trong kiểm thử đơn vị/tích hợp | Cao | Lỗi lan sang giai đoạn kiểm thử hệ thống hoặc Production, tăng chi phí sửa chữa và delay tiến độ. | Thực hiện Shift-Left, tăng cường kiểm thử tự động với Jest/Supertest (Backend) và unit test (Frontend). Đảm bảo coverage cho logic trọng yếu. Tích hợp chặt chẽ với CI/CD (GitHub Actions) để chạy test sớm và thường xuyên. |
| Thiếu thông tin hoặc yêu cầu không rõ ràng (ví dụ: luồng xử lý voucher phức tạp) | Trung bình | Thiết kế test case không đúng, phải sửa đổi nhiều lần, chậm tiến độ kiểm thử. | Trao đổi sớm với các thành viên nhóm phát triển để làm rõ nghiệp vụ. Ghi nhận và cập nhật yêu cầu vào tài liệu đặc tả test. Sử dụng prototype hoặc API contract làm cơ sở tham chiếu. |
| Môi trường test không ổn định (DB, Service bên thứ ba) | Trung bình | Gây ra các lỗi flaky trong CI/CD, làm gián đoạn quy trình tích hợp liên tục, tốn thời gian debug. | Sử dụng Docker Compose để chuẩn hóa môi trường cục bộ. Mock/Stub các dịch vụ bên ngoài (Payment, Shipping) trong unit/integration test. Với E2E, có thể chạy smoke test với backend thật qua workflow manual được lên lịch. |
| Khối lượng công việc kiểm thử vượt quá nguồn lực | Trung bình | Không đảm bảo được độ phủ và chất lượng kiểm thử theo kế hoạch. | Ưu tiên tuyệt đối theo ma trận rủi ro (High Impact & High Likelihood). Chấp nhận Out-of-Scope rõ ràng cho một số hạng mục (Pen-test chuyên sâu, E2E full checkout trong mọi PR). Tập trung tự động hóa các test case lặp lại nhiều. |

# 2. Hạng mục được kiểm thử

## 2.1. Chức năng

Kiểm soát truy cập: Xác minh chức năng đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, phân quyền (User/Admin). Kiểm tra middleware JWT, route guard trên Frontend.

Quản lý và tra cứu sản phẩm: Xác minh CRUD sản phẩm từ Admin, hiển thị danh sách, tìm kiếm, lọc, sắp xếp sản phẩm từ User.

Quản lý giỏ hàng: Xác minh CRUD giỏ hàng, tính toán tổng tiền tự động, ràng buộc số lượng tồn kho, tính nhất quán dữ liệu.

Quản lý đơn hàng: Xác minh luồng tạo đơn hàng từ User, cập nhật trạng thái từ Admin, tính chính xác tổng tiền và trạng thái.

Quản lý thanh toán: Xác minh tích hợp sandbox với cổng thanh toán (VNPay/PayPal), xử lý callback và cập nhật trạng thái đơn hàng chính xác.

Quản lý nội dung (Blog/Voucher): Xác minh CRUD blog, tạo và áp dụng voucher với các điều kiện nghiệp vụ.

Quản lý vận chuyển & Thống kê: Xác minh tính phí vận chuyển cơ bản, webhook cập nhật trạng thái, các báo cáo thống kê đơn giản từ Admin.

## 2.2. Khả năng sử dụng

Xác minh thanh điều hướng rõ ràng giữa các trang chính (Trang chủ, Sản phẩm, Giỏ hàng, Tài khoản).

Xác minh người dùng có thể dễ dàng quay lại trang trước hoặc về trang chủ.

Xác minh các nút chức năng chính (Thêm giỏ, Thanh toán) hiển thị rõ ràng và dễ thao tác.

## 2.3. Tương thích

Xác minh giao diện hiển thị đúng trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Edge (phiên bản mới nhất).

Xác minh giao diện tự động điều chỉnh (responsive) trên các kích thước màn hình Desktop, Tablet, Mobile.

## 2.4. Giao diện

Xác minh màu sắc, font chữ, bố cục theo thiết kế.

Xác minh hình ảnh, logo hiển thị đúng vị trí, không biến dạng.

Xác minh thông báo lỗi/thành công hiển thị rõ ràng, đúng ngữ cảnh.

## 2.5. Bảo mật

Xác minh mật khẩu được mã hóa.

Xác minh kiểm soát truy cập dựa trên JWT và role (User/Admin).

Xác minh API endpoints được bảo vệ, chống truy cập trái phép.

Xác minh cơ bản các lỗ hổng đầu vào (SQL Injection, XSS) thông qua kiểm thử negative.

## 2.6. Cơ sở dữ liệu

Xác minh các thao tác CRUD phản ánh đúng dữ liệu trong MySQL.

Xác minh tính toàn vẹn dữ liệu (khóa ngoại, ràng buộc).

Xác minh tính nhất quán dữ liệu (ví dụ: tổng tiền đơn = sum(chi tiết đơn)).

## 2.7. Hiệu năng

Xác minh thời gian phản hồi của các API chính (danh sách sản phẩm, đăng nhập) dưới tải bình thường.

Xác minh hệ thống hoạt động ổn định dưới tải đồng thời bằng k6 (Load Testing).

Xác minh giới hạn chịu tải của hệ thống trước khi suy giảm hiệu năng (Stress Testing).

## 2.8. Kiểm thử hồi quy

Xác minh các chức năng chính (đăng nhập, duyệt sản phẩm, giỏ hàng) vẫn hoạt động sau mỗi thay đổi mã nguồn.

Xác minh thông qua bộ test tự động chạy trong CI/CD pipeline.

## 2.9. API

Xác minh tất cả endpoints API hoạt động đúng chức năng, trả về status code và schema response chính xác.

Xác minh bảo mật API (authentication/authorization).

Xác minh tương tác chính xác giữa API và Database.

# 3. Hạng mục không được kiểm thử

Các chức năng thuộc hệ thống bên thứ ba: Logic nghiệp vụ nội bộ của PayPal, VNPay, GHN. Chỉ kiểm thử tích hợp ở mức sandbox/mock.

Kiểm thử bảo mật nâng cao: Penetration Testing, đánh giá lỗ hổng hạ tầng mạng. Chỉ thực hiện security checklist cơ bản và scan dependency.

Kiểm thử khả năng sử dụng chuyên sâu: Usability testing với người dùng thật, khảo sát trải nghiệm người dùng (UX). Chỉ dừng ở mức xác minh tính sử dụng được cơ bản.

Kiểm thử E2E toàn bộ luồng checkout trên môi trường Production-like trong mọi PR: Để đảm bảo CI ổn định, chỉ chạy E2E smoke (với stub) trong CI. Luồng E2E đầy đủ được chạy bằng workflow manual/nightly.

# 4. Tiêu chí kiểm thử chấp nhận

Hệ thống được coi là đạt yêu cầu kiểm thử khi thỏa mãn:

Độ bao phủ yêu cầu: 100% yêu cầu chức năng có độ rủi ro Cao (High) phải được kiểm thử.

Tỷ lệ test case đạt: 100% test case mức độ Cao (Critical/High) phải Pass. Tổng tỷ lệ Pass toàn bộ test case ≥ 95%.

Số lượng lỗi: Không tồn tại lỗi Critical/High mở. Các lỗi Medium phải được ghi nhận và có kế hoạch xử lý.

Hoàn thành cấp độ kiểm thử: Các cấp độ Unit, Integration, API, và System Smoke Test phải được thực thi đầy đủ.

CI/CD Pipeline: Toàn bộ quy trình CI/CD (backend-ci.yml, frontend-ci.yml) phải chạy thành công (pass) trên nhánh chính.

Độ bao phủ mã nguồn (Tham khảo): Đạt ≥ 70% Statement Coverage cho các module nghiệp vụ trọng tâm (xác thực, đơn hàng, giỏ hàng).

# 5. Chiến lược kiểm thử

## 5.1. Phương pháp kiểm thử

Dự án áp dụng kết hợp V-Model để đảm bảo ánh xạ test với từng giai đoạn phát triển và Risk-Based Testing để tập trung nguồn lực. Kiểm thử tự động được ưu tiên và tích hợp chặt chẽ vào quy trình CI/CD sử dụng GitHub Actions.

## 5.2. Loại kiểm thử

| Loại kiểm thử | Mục đích | Kỹ thuật/Công cụ | Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử chức năng | Đảm bảo các chức năng hoạt động đúng đặc tả. | Unit/Integration: Jest, Supertest. System/E2E: Cypress (Smoke). | Tất cả test case chức năng chính Pass. |
| Kiểm giao diện | Đảm bảo UI hiển thị đúng, responsive. | Kiểm thử thủ công + Cypress E2E. | Hiển thị đúng trên các trình duyệt và kích thước màn hình định trước. |
| Kiểm thử bảo mật | Phát hiện lỗ hổng bảo mật cơ bản. | Security checklist, test negative input với Supertest, npm audit. | Không có lỗi bảo mật nghiêm trọng, phân quyền đúng. |
| Kiểm thử hiệu năng | Đảm bảo hệ thống đáp ứng được tải. | K6 script cho load/stress test các API chính. | Thời gian phản hồi p(95) < 2s dưới tải mục tiêu. |
| Kiểm thử hồi quy | Đảm bảo tính năng cũ không bị hỏng. | Bộ test tự động chạy trong CI/CD. | Pipeline CI/CD không bị fail do lỗi hồi quy. |
| Kiểm thử API | Đảm bảo API hoạt động ổn định, đúng contract. | Supertest, Jest (API testing). | Tất cả endpoint API trọng yếu trả về đúng status code và schema. |

## 5.3. Cấp độ kiểm thử

| Cấp độ | Mục đích | Kỹ thuật | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử đơn vị | Kiểm tra tính đúng đắn của các hàm, phương thức, module riêng lẻ (ví dụ: utils, validators, component logic). | Hộp trắng | Kiểm thử tự động bằng Jest (cho cả backend Node.js và frontend React) trong môi trường Development. |
| Kiểm thử tích hợp | Kiểm tra sự tương tác giữa các module, component, dịch vụ (ví dụ: Controller ↔ Service ↔ Database, API client với server). | Hộp xám | Kiểm thử tự động bằng Jest + Supertest (cho backend API) và React Testing Library (cho frontend tích hợp component) trong môi trường Development, sử dụng MySQL container cho tích hợp với DB thật. |
| Kiểm thử hệ thống | Kiểm tra toàn bộ hệ thống từ đầu đến cuối (end-to-end) theo các luồng nghiệp vụ, bao gồm giao diện người dùng, API và hiệu năng. | Hộp đen | Kiểm thử tự động bằng Cypress (cho E2E UI) và k6 (cho hiệu năng) trong môi trường Development/Staging được dựng bằng Docker Compose. |
| Kiểm thử chấp nhận | Kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm dựa trên yêu cầu của Product Owner (Giảng viên). | Hộp đen | Kiểm thử thủ công dựa trên test case chấp nhận, thực hiện trên môi trường Staging (mô phỏng Production được dựng từ Docker). |

Ánh xạ loại kiểm thử và cấp độ kiểm thử

| Loại kiểm thử | Kiểm thử đơn vị | Kiểm thử tích hợp | Kiểm thử hệ thống | Kiểm thử chấp nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử chức năng | x | x | x | x |
| Kiểm giao diện |  |  | x | x |
| Kiểm thử cơ sở dữ liệu | x | x |  |  |
| Kiểm thử tương thích |  |  | x | x |
| Kiểm thử bảo mật | x | x | x |  |
| Kiểm thử hiệu năng |  |  | x |  |
| Kiểm thử khả năng sử dụng |  |  | x | x |
| Kiểm thử hồi quy | x | x | x |  |
| Kiểm thử API | x | x |  |  |

Giải thích ngắn gọn ánh xạ:

Kiểm thử chức năng: Có ở mọi cấp độ để đảm bảo chức năng đúng từ chi tiết đến tổng thể.

Kiểm giao diện & Tương thích: Tập trung ở cấp độ Hệ thống (E2E) và Chấp nhận, nơi UI được kiểm tra toàn diện.

Kiểm thử cơ sở dữ liệu: Chủ yếu ở cấp Đơn vị (truy vấn đơn lẻ) và Tích hợp (giao dịch phức tạp).

Kiểm thử bảo mật: Được thực hiện ở Đơn vị (mã hóa), Tích hợp (phân quyền API) và Hệ thống (tấn công mặt ngoài).

Kiểm thử hiệu năng: Chỉ ở cấp Hệ thống để đánh giá toàn bộ ứng dụng dưới tải.

Kiểm thử hồi quy: Áp dụng cho các cấp độ có test tự động (Đơn vị, Tích hợp, Hệ thống) để đảm bảo tính ổn định.

Kiểm thử API: Tập trung ở cấp Đơn vị (logic xử lý) và Tích hợp (endpoint toàn vẹn với DB).

6. Kế hoạch thực thi kiểm thử

## 6.1. Nguồn nhân lực

| Người thực hiện | Vai trò | Công việc cụ thể |
| --- | --- | --- |
| Trần Hữu Nam | Kiểm thử viên/Lập trình viên | Lập kế hoạch kiểm thử, thực hiện kiểm thử hệ thống, viết mã CI/CD trong GitHub Actions, ghi chép tài kiểm thử |
| Phạm Thanh Phong | Kiểm thử viên/Lập trình viên | Thiết kế Test Case, thực hiện kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp, lập review checklist, ghi chép tài liệu kiểm thử |
| TS. Đỗ Như Tài | Product Owner | Thực hiện kiểm thử chấp nhận |

## 6.2. Lịch trình kiểm thử

| Nhiệm vụ | Người phụ trách | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc |
| --- | --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch kiểm thử | Trần Hữu Nam | 20/10/2025 | 20/11/2025 |
| Thiết kế Test Case | Phạm Thanh Phong | 21/11/2025 | 28/11/2025 |
| Lập review checklist | Phạm Thanh Phong | 22/11/2025 | 31/11/2025 |
| Thực hiện kiểm thử đơn vị và tích hợp | Phạm Thanh Phong | 01/12/2025 | 05/12/2025 |
| Thực hiện kiểm thử hệ thống | Trần Hữu Nam | 06/12/2025 | 8/12/2025 |
| Viết mã CI/CD trong GitHub Actions | Trần Hữu Nam | 30/11/2025 | 9/12/2025 |
| Ghi chép tài liệu kiểm thử | Trần Hữu Nam, Phạm Thanh Phong | 03/12/2025 | 10/12/2025 |
| Thực hiện kiểm thử chấp nhận | TS. Đỗ Như Tài | 17/12/2025 | 24/12/2025 |

# 7. Môi trường kiểm thử

## 7.1 Phần cứng

| Mục | Thành phần | Thông số kỹ thuật | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| Môi trường phát triển cục bộ | Máy tính cá nhân | CPU: 4+ cores, RAM: 8GB+, SSD: 256GB+ | Phát triển mã nguồn, chạy kiểm thử đơn vị và tích hợp |
| Môi trường kiểm thử CI/CD | GitHub Actions Runner | Ubuntu-latest, 4 vCPU, 16GB RAM | Thực thi tự động các pipeline kiểm thử |
| Thiết bị kiểm thử di động | Điện thoại Android/iOS | Android 11+, iOS 14+ | Kiểm thử giao diện và tính tương thích trên thiết bị di động |
| Thiết bị kiểm thử máy tính bảng | iPad/Tablet Android | Màn hình 9-11 inch | Kiểm thử responsive design |

## 7.2. Phần mềm

A. Công cụ phát triển

| Công cụ | Phiên bản | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Visual Studio Code | 1.85+ | IDE chính cho phát triển frontend và backend |
| Node.js | 18.x LTS | Runtime cho backend API và frontend build |
| npm | 9.x | Quản lý package và dependencies |
| Git | 2.40+ | Quản lý phiên bản mã nguồn |
| Docker Desktop | 4.24+ | Containerization cho môi trường phát triển |
| DBeaver | 8.0+ | Quản lý và truy vấn cơ sở dữ liệu |

B. Công cụ kiểm thử

| Công cụ | Phiên bản | Mục đích kiểm thử |
| --- | --- | --- |
| Jest | 29.x | Kiểm thử đơn vị cho JavaScript/TypeScript |
| React Testing Library | 14.x | Kiểm thử component React |
| Supertest | 6.x | Kiểm thử API HTTP |
| Cypress | 13.x | Kiểm thử end-to-end tự động |
| k6 | 0.47+ | Kiểm thử hiệu suất và tải |
| Postman | 10.x | Kiểm thử API thủ công và automation |
| OWASP ZAP | 2.13+ | Kiểm thử bảo mật |

## 7.3. Hạ tầng

A. Hạ tầng triển khai

| Thành phần | Dịch vụ/Nền tảng | Cấu hình | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend Hosting | Railway | Free Tier | Triển khai ứng dụng React.js |
| Backend API Hosting | Railway | Free Tier | Triển khai server Node.js |
| Database Hosting | Railway | MySQL 8.0, 1GB RAM | Lưu trữ dữ liệu sản phẩm, đơn hàng, người dùng |

B. Hạ tầng CI/CD

| Thành phần | Công cụ/Dịch vụ | Cấu hình | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| Version Control | GitHub | Private Repository | Quản lý mã nguồn và collaboration |
| CI/CD Pipeline | GitHub Actions | Ubuntu runner, Docker container | Tự động hóa build, test, deploy |
| Container Registry | Docker Hub | Public/Private repository | Lưu trữ Docker images |
| Artifact Storage | GitHub Actions Artifacts | 90 days retention | Lưu trữ test reports, coverage, logs |

C. Môi trường kiểm thử

| Môi trường | Thành phần | Cấu hình | Mục đích kiểm thử |
| --- | --- | --- | --- |
| Môi trường phát triển | Local Docker Compose | Frontend:3000, Backend:8080, MySQL:3306 | Kiểm thử đơn vị, tích hợp cục bộ |
| Môi trường CI | GitHub Actions Containers | MySQL test container, Node.js runner | Kiểm thử tự động trong pipeline |
| Môi trường Staging | Cloud Deployment | Subdomain: staging.ecommerce-ktpm.com | Kiểm thử hệ thống, hiệu suất, bảo mật |
| Môi trường Acceptance | Cloud Deployment | Subdomain: uat.ecommerce-ktpm.com | Kiểm thử chấp nhận người dùng |

# 8. Tài liệu bàn giao

Lập tài liệu word bao gồm tài liệu Architecture Design, Database Design, Test Plan, Software Requirements Specification, Bug Report, và báo cáo tổng thể về phần mềm và kiểm thử.

Lập tài liệu excel bao gồm tài liệu tất cả giao diện, đặc tả các Use Case, Review Checklist, Test Report, Test Case, Test Design.

Mã nguồn của dự án được lưu trên GitHub bao gồm các file kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp và kiểm thử hệ thống và pipeline CI/CD trên GitHub Actions (.github/workflows/ci-cd.yml).